TIDSPLAN

**Version Oprettelsesdato Redigeret af Handlinger**

0.1 14/09/2015 Alle Oprettelse

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uge | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Intro til projekt | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektopstart | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tidsplan |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problemformulering |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kravspecifikation |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accepttest |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review af KS og AT |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review af Design og specifikation af HW/SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UML/SysML Diagrammer |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programmering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |
| Design af GUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |
| Detaljeret design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |
| Udførelse af AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aflevering af projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |
| Eksamensforberedelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Signaturforklaring****:* P: planlagt *og* U: udført